## Slide 1: Sistema de Cadastro de Oportunidades
Ciclo de iniciação

## Slide 2: Organização
Arthur Wermann - Gerente de projeto
Juliano Lara - Arquiteto/desenvolvedor
Lucas Smaniotto - Analista de sistemas
Wandernei Klein - Analista de teste/testador

## Slide 3: Objetivos
Desenvolver o planejamento do projeto.
Planejar as iterações.
Levantar os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação.
Definir os casos de usos.
Definir o plano de testes.
Determinar riscos.
Definir os marcos do projeto e os objetivos.

## Slide 4: Escopo
Gerar a documentação de planejamento do projeto.
Desenvolver o sistema com as seguintes funcionalidades
  Permitir que seja cadastrada uma empresa.
  Permitir que a empresa cadastre oportunidades.
  Permitir que o Diretor da universidade aprove ou reprove as vagas cadastradas.
  Permitir que os alunos da Universidade acessem as oportunidades ativas e concorram a estas vagas.
  Permitir que as empresas possam visualizar os dados dos candidatos às suas vagas.
  Permitir que os funcionários da secretaria tenham acesso ao histórico de vagas e interesses dos alunos
Definir e implementar o plano de teste da aplicação.

## Slide 5: Escopo
Definir a infraestrutura necessária.
Implantar o sistema.

## Slide 6: Riscos
Dificuldade de acesso a dados sensíveis da Universidade.
Escopo do projeto muito amplo/vago.
Falta de conhecimento das tecnologias empregadas no sistema.
Artefatos de entrega insuficientes.
Indisponibilidade dos membros da equipe.

## Slide 7: Cronograma
Número total de horas: 700 horas
Data final do projeto: 03/07/2018

## Slide 8: Custo estimado
Equipe de desenvolvimento/projeto: ~R$22.000,00/mês (salários pela duração do projeto)
Infraestrutura (PCs, servidores, salas de reunião, materiais): ~R$5.000,00
Total: R$93.000,00